## 个人周报（软件项目管理）

**姓名**：李嘉骏  
**岗位/角色**：测试工程师及文件管理  
**项目名称**：《宫商角徵羽》软件开发项目  
**汇报周期**：2025年4月29日 - 2025年5月6日（第九周）  
**汇报日期**：2025年5月7日

### 本周工作内容总结

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作事项** | **完成情况** | **工作产出** | **备注** |
| 将前端和后端利用接口合并 | 未完成 | - | 这个难度对我来说太大了，目前尚未完成对接...我需要求助于其他人并利用更多的时间 |

### 二、工作进展详情

1. **项目进展**
   1. 已经整合前后端文件，但是对于这两个部分比较陌生，没法很顺利对接
2. **会议参与**
   1. 参加了1次项目组例会

### 三、问题与解决方案

1. **对于项目的前后端并不完全掌握，无法顺利接入接口**

UI界面有了，后台逻辑有了，目前就差我把他俩整合接入。希望能利用大数据模型协助，不拖测试进度

### 四、下周工作计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 预计完成时间 | 说明 |
| 继续完成前后端合并 | 5月8日 | - |
| 协助项目测试 | 5月13日 | - |

### 五、自我反思与建议

**需要改进**

* + 对于项目不掌握，对于代码不熟悉，不会写代码，不知道接口该怎么接...

**建议**

* + 目前项目进度危在旦夕，可以请求大数据