## 个人周报（软件项目管理）

**姓名**：李嘉骏  
**岗位/角色**：测试工程师及文件管理  
**项目名称**：《宫商角徵羽》软件开发项目  
**汇报周期**：2025年4月23日 - 2025年4月28日（第九周）  
**汇报日期**：2025年4月29日

### 本周工作内容总结

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作事项** | **完成情况** | **工作产出** | **备注** |
| SDD的重新编辑 | 已完成 | SDD修订版 | 在接受了老师的指点后重新对SDD就行了更改，页数翻倍，内容更详细、准确 |
| UI界面 | 进行中 | - | 需要配合组长一起完成 |

### 二、工作进展详情

1. **项目进展**
   1. SDD相关目前已完全解决，期待老师斧正
   2. 对JavaFX的学习运用，需抓紧时间完成UI
2. **会议参与**
   1. 参加了1次项目组例会

### 三、问题与解决方案

1. **JavaFX内容学习上**

目前对JavaFX了解仅是皮毛，工作进度要抓紧，SDD已经浪费很多时间了

### 四、下周工作计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 预计完成时间 | 说明 |
| 配合组长完成UI开发 | - | 协助组长一起完成UI |

### 五、自我反思与建议

**需要改进**

* + SDD的制作并没有想象中那么简单，需要多注意，多阅览，自己要学会找出问题
  + JavaFX又是一座大山，需抓紧进度

**建议**

* + 学习UI设计