**第6组第10周周报**

1. **本周小组工作内容总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **完成人员** | **工作事项** | **完成情况** | **工作产出** | **备注** |
| 王智豪 | 音频效果功能 | 未完成 |  | 音频效果如回声，混响等 |
| 管庭威 | 剪辑功能、合并功能 | 已完成 |  | 音频剪辑、导出下载 |
| 李嘉骏 | 将前端和后端利用接口合并 | 未完成 | - | 这个难度对我来说太大了，目前尚未完成对接...我需要求助于其他人并利用更多的时间 |
| 蔺皓源 | UI设计实现 | 已完成 |  |  |

**二、工作进展详情**

* 1. 组织了1次项目组例会，了解项目整体进度，反馈了当前存在的问题。
  2. 开发人员汇报功能实现情况。
  3. 核心功能开发

1. 剪辑功能：已实现上传音频文件加载到轨道，并进行剪切，删除操作。

2. 合并功能：对剪辑后的轨道上音频进行合并导出。

**三、问题与解决方案**

**四、下周工作计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 预计完成时间 | 说明 |
| 测试 | 5月10日 | 进行单元测试、集成测试 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**五、自我反思与建议**

**姓名**：蔺皓源  
**岗位/角色**：项目经理  
**项目名称**：《宫商角徵羽》软件开发项目  
**汇报周期**：2025年4月29日 - 2025年5月6日（第九周）

**汇报日期：**2025年5月7日