**第6组第11周周报**

1. **本周小组工作内容总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **完成人员** | **工作事项** | **完成情况** | **工作产出** | **备注** |
| 王智豪 | 未及时提交周报 |  |  |  |
| 管庭威 | 与负责UI设计成员交流，协助进行工作 |  |  |  |
| 李嘉骏 | UI优化大类 | 已完成 | 三个新的类以及6个新的图片， |  |
| 蔺皓源 | 编写测试文档 | 已完成 |  |  |

**二、工作进展详情**

* 1. 组织了1次项目组例会，了解项目整体进度，反馈了当前存在的问题。
  2. 开发人员汇报功能实现情况。
  3. 基于后端组装简约的UI，优化部分组件。

**三、问题与解决方案**

1. 对于项目来说，目前的UI可能存在问题。

需要组内沟通，并提出升级建议策略

**四、下周工作计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 预计完成时间 | 说明 |
| 测试 | 5月15日 | 进行单元测试、集成测试 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**五、自我反思与建议**

**姓名**：蔺皓源  
**岗位/角色**：项目经理  
**项目名称**：《宫商角徵羽》软件开发项目  
**汇报周期**：2025年5月7日 - 2025年5月13日

**汇报日期：**2025年5月13日