**第6组第一周周报**

**一、本周小组工作内容总结**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作事项 | 完成情况 | 工作产出 | 备注 |
| 项目设计 | 进行中 | 项目软件设计初版 | 文件在群内 |
| 环境准备 | 已完成 | 完善了电脑的软件 | 包括但不限于MySQL、idea等 |
| 成员认识 | 进行中 | 工作群 | 可能还会有新成员加入 |

**二、工作进展详情**

1. 项目进展

完善了软件计划书（详细见QQ工作群）

2. 建立了基本的项目框架

会议参与

1. 组织了1次项目组例会，了解项目整体进度，反馈了当前存在的问题。

**三、问题与解决方案**

1. 成员破冰

简单互相认识和进行了交流，也有一些闲聊，了解爱好等等

2. 项目设计创意和建议

项目目前还是有很多的创意和建议没有选择采纳，因为项目整体进度才仅仅开始。我们决定到中期再次进行考虑

3.任务分配

目前人员较少，任务分配还需考虑。

**四、下周工作计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 预计完成时间 | 说明 |
| 计划书汇报 | 3月1日 | 作为项目经理汇报计划书 |

姓名：蔺皓源

岗位/角色：项目经理

项目名称：音频调改软件开发项目

汇报周期：2025年2月19日 - 2025年2月25日（第一周）

汇报日期：2025年2月26日