**第6组第3周周报**

1. **本周小组工作内容总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **完成人员** | **工作事项** | **完成情况** | **工作产出** | **备注** |
| 管庭威、王智豪 | 环境准备 | 已完成 | 搭建了拟使用的环境及软件工具 | MySQL、idea、jdk等 |
| 蔺皓源 | 需求分析（初版） | 进行中 | 加入了两位新成员 | 为两位新成员分工：项目后端开发 |
| 李嘉骏 | 项目文件整理 | 已完成 | 将文件按编程需求整理 | 便于开发组成员使用 |
| 蔺皓源 | GitHub小组文档建立 | 已完成 | 在GitHub上建立文件夹 | 便于小组成员上传文档 |

**二、工作进展详情**

* 1. 组织了1次项目组例会，了解项目整体进度，反馈了当前存在的问题。
  2. 汇报计划书。

**三、问题与解决方案**

1. **计划书仍缺少部分内容**

计划书缺少甘特图及部分具体步骤，再次修改完善。

**四、下周工作计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 预计完成时间 | 说明 |
| 计划书完善 | 3月16日 | 补全步骤、甘特图 |
| 需求分析完善 | 3月16日 |  |

**五、自我反思与建议**

**姓名**：蔺皓源  
**岗位/角色**：项目经理  
**项目名称**：《宫商角徵羽》软件开发项目  
**汇报周期**：2025年3月5日 - 2025年3月11日（第三周）  
**汇报日期**：2025年3月12日