**第6组第4周周报**

1. **本周小组工作内容总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **完成人员** | **工作事项** | **完成情况** | **工作产出** | **备注** |
| 王智豪、管庭威 | 工具调研 | 进行中 | 确认拟定的库是否能支持需求 |  |
| 陈文祥 | 了解前端的工任务 | 已完成 | 查看了解了群内文件 |  |
| 李嘉骏 | SRS文档的准备和学习 | 已完成 | 将SRS文件初稿产出 | 便于后续SRS的编写 |
| 蔺皓源 | SRS终稿评审与定稿 | 已完成 | SRS 2.0版本定稿 |  |

**二、工作进展详情**

* 1. 组织了1次项目组例会，了解项目整体进度，反馈了当前存在的问题。
  2. 又加入一位新成员，承担前端开发。

**三、问题与解决方案**

1. SRS未与组员任务具体挂钩

**四、下周工作计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 预计完成时间 | 说明 |
| SRS汇报 | 3月26日 |  |
|  |  |  |

**五、自我反思与建议**

**姓名**：蔺皓源  
**岗位/角色**：项目经理  
**项目名称**：《宫商角徵羽》软件开发项目  
**汇报周期**：2025年3月12日 - 2025年3月19日  
**汇报日期**：2025年3月23日