**第6组第8周周报**

1. **本周小组工作内容总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **完成人员** | **工作事项** | **完成情况** | **工作产出** | **备注** |
| 王智豪 | 设计前后端通信的接口文档 | 初步完成 |  |  |
| 管庭威 | 设计前后端通信的接口文档 | 初步完成 | 接口文档（初版） |  |
| 陈文祥 |  |  |  | 缺席、联系不上 |
| 李嘉骏 | SDD的修改 | 进行中 | SDD修改版 | - |
| 蔺皓源 | UI设计实现 | 进行中 |  |  |

**二、工作进展详情**

* 1. 组织了1次项目组例会，了解项目整体进度，反馈了当前存在的问题。
  2. 开发人员汇报功能实现情况。
  3. 讨论前端使用JavaFX与JSP的区别。

**三、问题与解决方案**

**四、下周工作计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 预计完成时间 | 说明 |
| UI界面设计实现 |  |  |
| 根据接口文档进行代码设计 |  |  |
| 其他的功能开发 |  |  |

**五、自我反思与建议**

**姓名**：蔺皓源  
**岗位/角色**：项目经理  
**项目名称**：《宫商角徵羽》软件开发项目  
**汇报周期**：2025年4月14日 - 2025年4月22日（第八周  
**汇报日期**：2025年4月21日