**第6组第9周周报**

1. **本周小组工作内容总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **完成人员** | **工作事项** | **完成情况** | **工作产出** | **备注** |
| 王智豪 | 音频效果功能 | 未完成 |  | 音频效果如回声，混响等 |
| 管庭威 | 1.音频波形可视化功能、  2.剪辑功能 | 完成  未完成 |  | 1. 可显示mp3，wav格式的波形图   2. 音频剪辑 |
| 李嘉骏 | SDD的重新编辑 | 已完成 | SDD修订版 | 在接受了老师的指点后重新对SDD就行了更改，页数翻倍，内容更详细、准确 |
| 蔺皓源 | UI设计实现 | 进行中 |  |  |

**二、工作进展详情**

* 1. 组织了1次项目组例会，了解项目整体进度，反馈了当前存在的问题。
  2. 开发人员汇报功能实现情况。
  3. 核心功能开发

音频效果功能：已完成大体框架。

音波可视化：现已可以获取mp3，wav格式音频的数据并绘制简单的波形。

**三、问题与解决方案**

**四、下周工作计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 预计完成时间 | 说明 |
| UI界面设计实现 |  |  |
| 音频效果功能 | 4月30日 |  |
| 剪辑功能 | 4月30日 |  |
| 合并功能 | 4月30日 | 将剪辑后的音频拼接在一起 |

**五、自我反思与建议**

**姓名**：蔺皓源  
**岗位/角色**：项目经理  
**项目名称**：《宫商角徵羽》软件开发项目  
**汇报周期**：2025年4月23日 - 2025年4月30日（第九周）  
**汇报日期**：2025年4月29日